**Priedas Nr.3**

**2023-2025 METŲ MICKŪNŲ SENIŪNIJOS**

**KELIŲ (GATVIŲ) REMONTO, TIESIMO REKONSTRAVIMO DARBŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr. (pradžia ir pabaiga)** | **Darbų rūšis** |  | **Objekto parametrai** | | **Metai** | **Pastabos** |
| **Fiksuota pradžia ir pabaiga**  **(nuo ... iki ...)** | **Ilgis, m** | **Plotis, m** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Galgių k., M. Koperniko g. 10-1C  VL8437 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 592376, 6066296 - 592426, 6066061 | 300 | 5 | 2023 | Drėgna vieta, reikia išspręsti vandens nuvedimą |
| 2. | Mažeikių k., Užupio g. 77-83  VL8478 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 596521, 6065842-  596645, 6065643 | 252 | 4,5 | 2023 |  |
| 3. | Darželių k., Lytos g. 3 - Darželių g. 29  VL8493 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 596073, 6063291-  596528, 6063096 | 900 | 4,5 | 2023-2024 |  |
| 4. | Mickūnų mstl., Darželių g. 26 – iki Mickūnų naujųjų kapinių  VL8492 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 597202, 6063556 –  596894, 6063437 | 350 | 4,5 | 2024 |  |
| 5. | Mickūnų mstl., Jaunimo g. 16 stovėjimo aikštelės įrengimas prie vaikų lopšelių – darželių | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 597488, 6064571 | 650 m2 |  | 2024 | Mažiau nei 1000 m2 |
| 6. | Parūdupių k., Parūdupių g. 4-12  VL8527 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 599668, 6063707-  599454, 6063482 | 300 | 4,5 | 2025 |  |
| 7. | Mickūnų mstl., Vilniaus g. 24A-34  VL8421 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 598398, 6064100-  598659, 6064106 | 316 | 4,5 | 2025 |  |
| 8. | Galgių k., Kerpių g. 1-21  VL8441 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 591375, 6066672-  591706, 6066438 | 400 | 4,5 | 2025 |  |
| 9. | Egliškių k., Egliškių g. 1A, VL8515  -Egliškių g., Devoniškių k., VL8516 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 591891, 6065396 –  593434, 6065245 | 1800 | 5 | 2024-2025 | Teiksime prašymą įtraukti į strateginį VRSA planą |
| 10. | Skaisterių k., Ateities g.  VL8484 | Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) | 598319, 6061622 –  597961, 6060474 | 1228 | 5 | 2025 | Teiksime prašymą įtraukti į strateginį VRSA planą |
| 11. | Galgių k., Galgių g.  VL8433 | Pėsčiųjų – dviračių tako/šaligatvio įrengimas | 590992, 6065574-  591691, 6065537 | 817 | 1,5 | 2025 | Teiksime prašymą įtraukti į strateginį VRSA planą |
| 12. | Galgių k., Vakario, Lenktoji, Vakarinė, Aušros ir Raktažolių g. | Paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuvedimo darbai |  |  |  | 2023 | Teiksime prašymą įtraukti į strateginį VRSA planą |
| 13. | Galgių k., Tulpių, Lauko, Perlų ir Galgių | Paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuvedimo darbai |  |  |  | 2024 | Teiksime prašymą įtraukti į strateginį VRSA planą |
| 14. | Mickūnų mstl., Užupio iki Mickūnų glž. stoties | Pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas |  | 1900 |  | 2023-2025 | Įtraukta į strateginį VRSA planą |
| 15. | Galgių k., Meldų g. – M. Koperniko g. – Mokyklos g. | Pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas |  | 2500 |  | 2023-2025 | Įtraukta į strateginį VRSA planą |

Planas sudaromas tokiems darbams:

Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga);

Asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos);

Šaligatvio, pėsčiųjų tako įrengimas, atnaujinimas.

Bei kitų kelių remonto darbai kurių plotas viršija 1000 m2