Ataskaita Apie Vilniaus rajono savivaldybės APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMos IR JOS ĮGYVENDINIMO priemonių plano vykdymą 2011-2014 metais

- Ataskaitinis laikotarpis: 2011-2014 m.

- Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą:

I. Aplinkos oro kokybės tyrimai

| Eil. Nr. | Priemonės | Numatytas įgyvendinimo terminas | Priemonės vykdymo eiga | Pastabos, paaiškinimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Savivaldybės aplinkos oro kokybės stebėsena. |  |  |  |
| 1.1. | Atlikti oro kokybės rodiklių matavimus. | 2012 m. | įvykdyta 2014 m. | Atlikus numatytų teršalų koncentracijų matavimus Skaidiškių k., Avižienių k., Maišiagalos k., Kalvelių k. ir Pagirių k. aplinkos ore nustatyta, kad SO2, NO2, NO, CO, švino, benzeno, kietųjų dalelių (KD10), kietųjų dalelių (KD2,5) ir O3 koncentracijos visose tirtose vietose neviršija Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2010-07-07 įsakymu Nr. 585/V-611 „Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ nustatytų ribinių verčių. |
| 1.2. | Atlikti amoniako koncentracijos matavimus. | 2011-2012 m. | įvykdyta 2012 m. | Atlikus amoniako koncentracijos matavimus aplinkos ore prie AB Vilniaus paukštynas nustatyta, kad amoniako koncentracija 9 tiriamuose taškuose neviršija Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2000-10-30 įsakymu Nr. 471/582 nustatytos amoniako ribinės pusvalandinės vertės aplinkos ore. |

II. Aplinkos kokybės valdymas

| 1. | Katilinių renovacijos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Atlikti Sužionių katilinės renovaciją. | 2011 m. | įvykdyta | Įrengtas biokuro katilas. |
| 1.2. | Atlikti Kabiškių katilinės renovaciją. | 2012 m. | vykdoma | Derinamas techninis projektas. |
| 2. | Aplinkos oro dulkėtumo Vilniaus rajono tankiai apgyvendintose gyvenvietėse mažinimas gerinant gatvių su žvyruota danga kokybę. | 2011-2014 m. | įvykdyta ir vykdoma | Kasmet pagal finansines galimybes vykdomi kelių ir gatvių rekonstrukcijos, remonto bei priežiūros darbai. |
| 3. | Organizacinės priemonės aplinkos oro užterštumui mažinti. |  |  |  |
| 2.1. | Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių pramonės ir paslaugų įmonių aplinkos oro teršalų išmetimo įvertinimas. | 2011 m. | įvykdyta nepilnai | Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių pramonės ir paslaugų įmonių aplinkos oro teršalų išmetimo įvertinimui atlikti nėra duomenų, tačiau 2014 m. atlikus Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje aplinkos ore teršalų koncentracijų matavimus nustatyta, kad Vilniaus rajone gyvenvietėse, kuriose daugiausiai vykdoma ūkine veikla SO2, NO2, NO, CO, švino, benzeno, kietųjų dalelių (KD10), kietųjų dalelių (KD2,5) ir O3 koncentracijos neviršija ribinių verčių. |

III. Informacijos teikimas

| 1. | Informuoti visuomenę apie oro teršalų koncentracijų lygį. | 2011-2014 m. | įvykdyta | Informacija viešinama savivaldybės interneto svetainėje. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Informuoti suinteresuotas institucijas apie aplinkos oro taršos lygį. | 2011-2014 m. | vykdoma | Informacija apie atliktus matavimus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. |