**Priedas Nr.3**

**2023-2025 METŲ NEMENČINĖS SENIŪNIJOS KELIŲ (GATVIŲ) REMONTO, TIESIMO REKONSTRAVIMO DARBŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr. (pradžia ir pabaiga)** | **Darbų rūšis** |  | **Objekto parametrai** | | **Metai** | **Pastabos** |
| **Fiksuota pradžia ir pabaiga**  **(nuo ... iki ...)** | **Ilgis, m** | **Plotis, m** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **VL7651** Kalnelių g., Piliakalnio k | Kapitalinis remontas | **594830, 6082113/ 594645, 6081650** | 666 | 3,5 | 2023 | Gatvė veda prie gamtos paveldo objekto |
| 2. | **VL7607** Rudausių g., Rudausių k. | Kapitalinis remontas | **602079, 6086755/ 602976, 6086312** | 1000 | 5 | 2023/2024 | Objektas yra tęstinis darbai buvo pradėti ankstesniais metais |
| 3. | **VL7658**, Gamyklos g., Raudondvario k. | Kapitalinis remontas | **598493, 6082627/ 598940, 6082479** | 500 | 5 | 2023/2024 | Objektas yra tęstinis darbai buvo pradėti ankstesniais metais |
| 4. | **VL7659** Stripūnų g., Stripūnų k. | Kapitalinis remontas | **598922, 6084350/ 599881, 6083973** | 1000 | 3,5 | 2023/2024 |  |
| 5. | **VL7652** Ąžuolų g., Piliakalnio k. | Kapitalinis remontas | **594831, 6082115/595715, 6082744** | 1000 | 5 | 2024/2025 | Objektas yra tęstinis darbai buvo pradėti ankstesniais metais |
| 6. | **VL7644** Tylioji g., Nemenčinės II k. | Kapitalinis remontas | **595642, 6078624/ 595848, 6078370** | 500 | 3,5 | 2024/2025 |  |
| 7. | **VL7611** Trumpoji g., D. Kabiškių k. | Kapitalinis remontas | **593105, 6082766/ 592770, 6082970** | 410 | 3,5 | 2024/2025 |  |
| 8. | **VL7668** Pamiškės g., Pučkaulaukių k. | Kapitalinis remontas | **593443, 6080673/ 593416, 6081064** | 450 | 3,5 | 2024/2025 |  |
| 9. | **VL7679** Dvarininkų g., Radžiulių k. | Kapitalinis remontas | **585532, 6085947/ 585811, 6085785** | 350 | 3,5 | 2025 |  |
| 10. | **VL7672** Radžiulių k., Radžiulių k. | Kapitalinis remontas | **584908, 6086567/ 585093, 6086208** | 420 | 5 | 2025 |  |
| 11. | **VL7674** Kranto g., Tuščiaulių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **595630, 6079476/ 598425, 6079090** | 2,893 | 5 | 2025 |  |
| 12. | **VL0557** Puodžiūnai-Eitminiškės, Eitminiškių k. | Kapitalinis remontas | **589549, 6088506/ 590541, 6088533** | 1200 | 5 | 2025 |  |
| 13. | **VL0504** Voskonių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **599449, 6088795/ 599465, 6089247** | 1000 | 5 | 2023 |  |
| 14. | **VL0506** Radivoniškės/**VL0505** Voskonys | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **599470, 6089194/ 600237, 6089184** | 1000 | 5 | 2025 |  |
| 15. | **VL0573** Dasionių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **586517, 6088729/ 586459, 6088493** | 303 | 3,5 | 2024 |  |
| 16. | **VL0500** Karklinės g. atkarpa iki sankryžos | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **600346, 6086425/ 600622, 6087168** | 780 | 3,5 | 2025 |  |
| 17. | **VL7673** nuo Kreivalaužių k., Vilijos g. (dvi atkarpos) | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **592340, 6080850/ 592385, 6081033** (pirma atkarpa)  **591665, 6080829/ 591573, 6081308**  (antra atkarpa) | 1000 | 3,5 | 2024 |  |
| 18. | **VL0518** Ragūnų k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **594340, 6084683/ 595010, 6084067** | 1,057 | 3,5 | 2024 |  |
| 19. | **VL7669** Krikščioniškių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **593065, 6084247/ 593599, 6083987** | 1,413 | 5 | 2025 |  |
| 20. | **VL0559** Kabelių k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **588853, 6089416/ 589588, 6089890** | 1000 | 3,5 | 2025 |  |
| 21. | **VL0571** Kalnuotės VII k. | Žvyro - Skaldos pagrindo (dangos) įrengimas | **587334, 6091288/ 587395, 6091131** | 246 | 3,5 | 2025 |  |

Planas sudaromas tokiems darbams:

Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga);

Asfaltbetonio dangos remontas (ištisinis asfaltavimas ant esamos asfaltbetonio dangos);

Šaligatvio, pėsčiųjų tako įrengimas, atnaujinimas.

Bei kitų kelių remonto darbai kurių plotas viršija 1000 m2