

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-224 „DĖL PAPILDOMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2021 METAIS“ 1 P. PATVIRTINTO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO, TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS**

2021 m. rugsėjo 24 d. Nr. T3-250

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p. ir 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 str. 1 d. bei apsvarsčiusi pateiktus seniūnų prašymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Išdėstyti nauja redakcija Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T3-224 „Dėl papildomų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais“ 1 p. patvirtintą Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų objektų sąrašą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

Savivaldybės merė Marija Rekst

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugsėjo 24 d.

sprendimu Nr. T3-250

**Vilniaus rajono savivaldybė**

**OBJEKTŲ SĄRAŠAS BEI SKIRIAMOS LĖŠOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Objekto pavadinimas | Darbų rūšis | Objekto parametrai | | | Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. eur | Pastabos |
| Preliminari pradžia ir pabaiga | Ilgis,  m | Plotis,  m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| ***Avižienių seniūnija*** | | | | | | | |
| 1. | Lindiniškių k. Riešės g. (VL7926), Lindiniškių k. Ilgosios g. (VL9801), Lindiniškių k. Lindiniškių g. (VL7927), Lindiniškių k. Liepų g. (VL9803) nuo Riešės k. Riešės g. iki Bukiškio k. Liepų g. | Paprastas remontas (žvyro-skaldos mišinio įrengimas) | 578740, 6074078 - 578235, 6071025 | 3360 | 6 | 50,1 | Tęstinis objektas pagal VRS planą |
| 2 | Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s. Galinės ir Kalno gatvių (VL9812; VL9813: VL9814; VL7972) nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 | Kapitalinis remontas (a/b dangos įrengimas) | 574851, 6075332 – 575023, 6075695 | 480 | 6 | 57,0 | Tęstinis objektas pagal VRS planą |
| ***Mickūnų seniūnija*** | | | | | | | |
| 1. | VL8495 Mokyklos g. Kairėnų k., VL8496 Kairėnų g. Kairėnų k. | Kapitalinis remontas (a/b dangos įrengimas) | 593161, 6066363 – 593511, 6066486 | 375 | 6,0 | 150,0 | Tęstinis objektas, pagal VRS planą (prie Kairėnų kapinių) |
| 2 | VL8429 Paliuliškių g., Paliuliškių k., VL8463 Gailiūnų g., Gailiūnų k., VL8507 Riterių g., Gailiūnų k., VL2016 Kairėnai-Paliuliškės | Kapitalinis remontas (a/b dangos įrengimas) | 592364, 6067027 - 592522, 6067047;  592522, 6067047 - 592904, 6067242;  592458, 6067027 - 6067004, 592479 | 160  430  30 | 4,5 | 177,96 | Tęstinis objektas pagal VRS planą |
| ***Šatrininkų seniūnija*** | | | | | | | |
| 1. | VL8725 Jaunimo g., Grigaičių k. | Kapitalinis remontas (a/b dangos įrengimas) | 592239, 6060120 – 592103, 6059992 | 345 | 4,5 | 85,35 | Tęstinio objekto užbaigimas, pagal VRS planą |
| ***Zujūnų seniūnija*** | | | | | | | |
| 1. | VL7391 Upės g. Pasienių k., VL7396 Upės g. Naujakiemio k., VL7395 Upės g. Gudelių k. | Kapitalinis remontas (a/b dangos įrengimas) | 574377, 6061089 – 574548, 6061137 | 187 | 5,5 | 100,2 | Tęstinis objektas pagal VRS planą |
| 2 | VL7453 Česlovo Milošo g. Geležių k., VL7452 Česlovo Milošo g. Balandiškių k., VL7451 Česlovo Milošo g. Maskoliškių k., VL7450 Česlovo Milošo g. Pūstalaukio k., VL7449 Česlovo Milošo g. Pilikonių k., VL7448 Česlovo Milošo g. Leičių k., | Kapitalinis remontas (a/b dangos įrengimas) | 573267, 6067990 – 573109, 6068090 | 188 | 6 | 98,49 | Tęstinis objektas pagal VRS planą |
| Viso | | | | | | 719,1 |  |

VRS planas – Vilniaus rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas