PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. balandžio 7 d.

įsakymu Nr. A27(1)-1092

Priedas Nr. 16

**Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos**

**2022 m. veiklos ataskaita**

1. **Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos 2022-ųjų metų ataskaita.**
   1. Seniūnijos trumpa charakteristika.

Seniūnija yra Vilniaus rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir sprendimais, mero potvarkiais, administracijos nuostatais, administracijos direktoriaus įsakymais. Seniūnijos tikslas – skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės rajono raidos pagrindą, siekiant priartinti seniūnijos žmones prie valdžios bei gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką.

Riešės seniūnija įsikūrusi į šiaurę nuo Vilniaus miesto, teritorijos plotas 7439 ha . Iš viso seniūnijoje yra 69 gyvenvietės. Pagrindinė gyvenvietė yra Didžioji Riešė. Čia yra seniūnijos centras su labiausiai išvystyta infrastruktūra. Gyvenvietė turi patogų susisiekimą su Vilniaus miestu. Gyvenamąją vietą Didžiosios Riešės kaime deklaruoja virš 2850 gyventojų, nors, seniūnijos skaičiavimais, faktiškai gyventojų skaičius ženkliai didesnis.

Riešės seniūnija priskiriama prie vidutinių seniūnijų Vilniaus rajone, ribojasi su Avižienių, Maišiagalos, Paberžės, Nemenčinės, taip pat Bezdonių seniūnija per upę Nerį ir su Vilniaus miestu.

Seniūnijos teritorijoje yra tokios švietimo įstaigos kaip Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla lenkų mokomąja kalba, Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyrius lenkų mokomąja kalba, Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius lietuvių mokomąja kalba, VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla lietuvių mokomąja kalba. Seniūnijoje yra pašto skyrius Didžiosios Riešės kaime, Ažulaukės bei Pikeliškių bibliotekos, Riešės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė Kalino kaime, šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia Didžiojoje Riešėje.

Seniūnijoje veikia daug mažų individualinių įmonių, gyventojus aptarnauja vartotojų kooperatyvo ir privačios parduotuvės bei kioskai, didelis prekybos centras „Link Molėtų“, restoranai ,,HBH Vilnius“, ,,Mama Grill“, kaukazietiškos virtuvės restoranas „Araks“, Pikeliškių kaime sodyba „AV Rezidencija“ ir kitos kaimo turizmo sodybos. Pikeliškių kaime yra buvęs Juzefo Pilsudskio dvaras, kuris yra gražioje vietoje parke prie Žalesos ežero, jame dažnai lankosi turistai iš Lenkijos bei kitų valstybių. Taip pat seniūnijos teritorijoje yra viena iš seniausių ir gražiausių XVI a. istorinių vietų - Liubavo dvaro sodyba su dvaro malūnu. Raudondvario gyvenvietėje yra Raudondvario dvaro sodyba su unikaliu dvaro lobynu.

Trumpai pristatant Riešės seniūniją, negalima nepaminėti unikalaus menine prasme Europos Parko – Europos centro muziejaus po atviru dangumi, kuris įkurtas Joneikiškių gyvenvietėje.

1.2. Seniūnijos gyventojų pokyčiai per metus.

Riešės seniūnijos gyventojų skaičius 2022-aisiais metais, kaip ir per paskutinius keletą metų, ženkliai didėjo. Seniūnijoje per metus savo gyvenamąją vietą deklaravo 1422 nauji gyventojai, iš jų 1334 atvyko iš kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių ar Vilniaus rajono seniūnijų, 88 asmenys atvyko iš užsienio šalių. Tai daugiausia darbingo amžiaus asmenys, jaunos šeimos. Išvyko į kitas seniūnijas, savivaldybes ar į užsienį iš viso 787 gyventojai. Riešės seniūnijos gyventojų skaičius per 2022-uosius metus padidėjo 635 gyventojais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seniūnijos gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes** | **2021-tųjų metų skaičius** | **2022-tųjų metų skaičius** | **Pokytis (- +)** |
| **Gyventojų skaičius (iš viso)** | 7403 | 8038 | +635 |
| **Gyvenamąją vietą deklaravo:** |  |  |  |
| Iki 18 metų | 1613 | 1792 | +179 |
| 18-45 metų | 2748 | 2984 | +236 |
| 45-85 metų | 2960 | 3172 | +212 |
| Per 85 metų | 82 | 90 | +8 |
| **Darbingo amžiaus** | 4580 | 4992 | +412 |
| **Pensinio amžiaus** | 1210 | 1254 | +44 |
| **Vienišų asmenų** | 8 | 6 | -2 |
| **Vienišų nusenusių** | 8 | 6 | -2 |
| **Daugiau nei 75 m. amžiaus** | 530 | 573 | +43 |
| **Suaugusiųjų neįgaliųjų** | 60 | 65 | +5 |
| **Vaikų su negalia iki 18 m.** | 21 | 23 | +2 |
| **Darbingo amžiaus neįgaliųjų** | 60 | 65 | +5 |
| **Šeimų patiriančių socialinę atskirtį sk.** | 15 | 11 | -4 |
| **Gimė** | 60 | 67 | +7 |
| **Mirė** | 64 | 47 | -17 |
| **Seniūnijos mokyklose, darželiuose besimokančių skaičius:** |  |  |  |
| Šv. Faustinos Kovalskos pagr. mokykla | 172 | 189 | +17 |

1.3. Seniūnija, jos darbuotojai, seniūnaitijos (įgyvendinti darbai per metus).

2022 m. seniūnijos personalą sudarė 18,75 pareigybių. Dirbo 18 darbuotojų, iš jų administracinį darbą dirbo 8 darbuotojai: 6 asmenys su aukštuoju išsilavinimu, 2 – spec. viduriniu.

Riešės seniūnijos administracinį darbą dirbo: seniūnas, vyr. raštvedė, inspektorė, vyresn. finansininkė, vyresn. specialistė žemės ūkio klausimais, vyresn. specialistė, socialinio darbo specialistė, specialistas. Kiti darbuotojai: kapinių prižiūrėtojas, 3 kiemsargiai, 2 valytojos, elektrikas ir 3 sargai.

Riešės seniūnija yra padalinta į 10 seniūnaitijų:

1. **Ažulaukės seniūnaitija** (Ažulaukės k., Žalesos k., Liubavo k., Kunos k., Čekiškių k., Kalniškių k., Barčialaukio vs., Medžiūniškių k., Girialaukio vs., Jauniškių k., Kermušinės k.), seniūnaitė Miroslava Naruševič.
2. **Skirgiškių seniūnaitija** (Skapiškės k., Skatelių k., Skirgiškių k., Bratoniškių k., Karveliškių k., Belozariškių k., Baltalaukio k., Joneikiškių k., Justiniškių k., Girialaukės k., Skridų k., Vabališkių k., Kermušiškių k.), seniūnaitė Rūta Stanulionienė.
3. **Pikeliškių seniūnaitija** (Pikeliškių k., Šaltoniškių k., Užuežerės k., Tarpežerės k., Verbiškių k. Miškinių k., Petručų vs., Stadališkių k., Mikulionių k.), seniūnaitė Valerija Lozovska.
4. **Purnuškių seniūnaitija** (Purnuškių k., Pranciškonių vs., Nemenčinėlės k., Varniškių k., Justiniškių vs., Bielazariškių k., Tarpučių vs., Vabališkių k.) seniūnaitis Kšištof Taraškevič.
5. **Didžiosios Riešės pirmoji seniūnaitija** (Didžiosios Riešės k. (Mokyklos, Riešės, Žvėrališkių, Rūtų, Rožių, Alyvų, Molėtų, Kooperatyvo, Verbų, Vieversių g.), Kalino k., Marijampolio k.,  Didžiųjų Gulbinų k.), seniūnaitė Janina Zapolska.
6. **Didžiosios Riešės antroji seniūnaitija** (Didžiosios Riešės Parko g., Žalioji g., Šiaurinė g., Kaštonų g., Mėtų g., Pavasario g., Akmenų g. Molėtų g.), seniūnaitis Stasys Mušeikis.
7. **Didžiosios Riešės „Miglės“ kvartalo pirmoji seniūnaitija** (Didžiosios Riešės Senoji g., Paukščių tako g., Miglės g., Kiparisų g., Ąžuolų g., Saturno g., Merkurijaus g., Gegužinės k., Kampinė g., Vakarų g., Indrajaus g.), seniūnaitis Danielius Bučinskas.
8. **Didžiosios Riešės „Miglės“ kvartalo antroji seniūnaitija** (Didžiosios Riešės Vanaginės g., Samanų g., Veneros., Lauko g., Lygumų g., Didžiųjų Gulbinų k., Vanaginės k.), seniūnaitis Anicetas Eigelis.
9. **Raudondvario seniūnaitija** (Raudondvario k., Jadvygiškių k., Pašilių k., Palaukinės k., Paežerių k., Dvariškių vs., Paraudondvarių k.), seniūnaitė Halina Gribovska.
10. **Užugriovio seniūnaitija** (Užugriovio k., Dvariškių k., Pašilių k., Gegliškių k., Paežerių k., Papikeliškės k., Palaukinės k., Naujakiemio k., Asiūklės k., Mikoliškių k., Miškodvario k., Čimbariškės k., Eitminų k., Žudiškių k., Tekliūnų k., Pamiškių k. ir Ryliškių k.), seniūnaitis Andžej Rakovski.

Seniūnaitijų teritorijose seniūnaičiai buvo aktyvūs, informavo gyventojus aktualiais klausimais, konsultavo telefonu, teikė pagalbą sprendžiant vietinės reikšmės problemas, tarpininkavo gyventojams seniūnijoje.

1.4. Viešųjų darbų programa (panaudotos lėšos, įdarbintų žmonių sk., įvykdyta veikla per metus).

Pagal 2022 metų viešųjų darbų ir užimtumo programas Riešės seniūnijai skirta 9500 Eur, panaudota 9415,81 Eur. iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams lėšų. Iš viso buvo įdarbinti 3 asmenys, kurie atliko laikino pobūdžio teritorijos tvarkymo darbus, t. y. visuomenės poreikiams pritaikytų teritorijų tvarkymas (atliekų surinkimas visuomenės poreikiams pritaikytose zonose, kelkraščiuose, šienavimas, sniego valymas, kapinių priežiūra ir kt.).

1.5. Komunaliniai darbai (įgyvendinti darbai, panaudotos lėšos, svarbiausios problemos per metus).

Komunalinio ūkio darbams, prekėms ir paslaugoms 2022 metais panaudota 33031,61 Eur, iš jų medžių ir krūmų pjovimui ir tvarkymui – 3578,99 Eur, kapinių, visuomeninės paskirties teritorijų, parkų, šalikelių šienavimui, kapinių atliekų išvežimui – 23902,85 Eur, bešeimininkių gyvūnų gaudymui 1464,71 Eur, nuotekų, bešeimininkių atliekų išvežimui - 4085,06 Eur.

Toliau buvo tvarkomos įregistruotos visuomenės poreikiams skirtos teritorijos jas šienaujant, tvarkant menkaverčius krūmus, surenkant atliekas. Taip pat buvo pjaunami pavojingi medžiai, genėti kelių pakraščiai ir išvežami krūmai. Didelė dalis lėšų panaudota visuomenės poreikiams pritaikytų teritorijų priežiūrai bei šienavimui Pikeliškių, Didžiosios Riešės, Raudondvario, Ažulaukės ir kitose gyvenvietėse.

Nemaža dalis lėšų buvo panaudota atliekų iš Riešės kapinių ir bešeimininkių atliekų išvežimui, ypatingai prie sodininkų bendrijų teritorijų, kurių seniūnijoje yra net 25-ios

Pagrindinės problemos 2022 metais – darbo jėgos trūkumas, lėšų trūkumas vietinės reikšmės kelių, šalikelių, visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymui, lietaus vandens kanalizacijų trūkumas.

Verta paminėti, kad Riešės seniūnijoje kaip vienoje iš priemiestinių seniūnijų sparčiai auga gyventojų skaičius ir atitinkamai komunalinių atliekų turėtojų skaičius, todėl nemažas iššūkis yra administruojant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo programa. Savalaikis rinkliavos turėtojų identifikavimas, apmokestinimas sumažina bešeimininkių atliekų kiekį. Svarbiausi rodikliai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumento pavadinimas** | **2021-tųjų metų dokumentų sk.** | **2022-tųjų metų dokumentų sk.** | **Pokytis (- +)** |
| Gauta ir įregistruota prašymų dėl lengvatų už atliekų tvarkymą skyrimo vienišiems, keliems pensinio amžiaus, neįgaliems kartu gyvenantiems asmenims | 187 | 203 | +16 |
| Gauta ir įregistruota prašymų dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą panaikinimo negyvenantiems, nebaigtos statybos objektams | 30 | 39 | +9 |
| Gauta ir įregistruota prašymų dėl naujų mokėtojų ir objektų įtraukimo į atliekų tvarkymo programą | 177 | 178 | +1 |

1.6. Visuomeninės paskirties teritorijų, poilsinių zonų, parkų ir kt., sutarčių dėl laikinų prekybos nuomos vietų (kioskai), prekybos aikštelių, prekybos ir paslaugų vietų ir kt. pokytis per metus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **2021-tųjų metų skaičius** | **2022-tųjų metų skaičius** | **Pokytis (- +)** |
| Visuomeninės paskirties teritorijos | 3 | 4 | 1 |
| Prekybos aikštelės | 3 | 3 | 0 |

2022 metais baigtas įgyvendinti Pikeliškių dvaro sodybos kraštovaizdžio sutvarkymo projektas, kuriam pasibaigus Pikeliškių dvaro sodyba neatpažįstamai sutvarkyta, tapo patrauklesnė vietiniams gyventojams ir turistams, tapo traukos centru, pasivaikščiojimų, ramaus poilsio vieta .

1.7. Kelių priežiūra (įgyvendinti darbai, panaudotos lėšos, svarbiausios problemos per metus).

Kelių priežiūros darbams Riešės seniūnijoje panaudota 174251,66 Eur, iš kurių 14063,7 Eur panaudota visų vietinės reikšmės kelių greideravimui, 2162 Eur duobių lopymui (šaltajam asfaltui), 2444,2 šalikelių krūmų frezavimui. Kitam visų vietinės reikšmės kelių paprastajam remontui, kelkraščių stiprinimui Bebrų, Miško ir Kalino g., avarinės būklės žvyrkelių atkarpų remontui, tiltų remontui Liubavo k., išplovų likvidavimui Europos Parko g. ir Tilto g., 40 m. ilgio šaligatvio su Riešės g. atkarpa remontui ir kitiems būtiniems darbams panaudota 155581,76 Eur.

Visų vietinės reikšmės kelių Riešės seniūnijoje bendras ilgis 156.423 km. Dalyje gatvių pavyko žymiai pagerinti dangos būklę, užtaisyti didžiausi kelio nelygumai, dalyje žvyro dangos kelių įrengtos sankasos, operuojant palyginus nedideliais ištekliais.

Papildomo Vilniaus rajono savivaldybės finansavimo vietinės reikšmės kelių tvarkymui dėka pavyko asfaltuoti dar 284 m. ilgio 4,5 m. pločio VL8293 Pamiškės g. Užugriovio k. VL8294 Pamiškės g. Čimbariškių vs. 114 000 Eur sumai.

Pagrindinės problemos, su kuriomis buvo susiduriama, tai dėl nepakankamo sluoksnio žvyro keliuose susiformuojančios duobės, nesuformuoti šlaitai, išteklių ir pajėgumų trūkumas visų kelių kelkraščių šienavimui, profiliavimui atkuriant sankasas. Dėl papildomo iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto gauto finansavimo biudžetinių metų eigoje pavyko dalį problemų išspręsti, papildyti žvyru problemines vietas vietinės reikšmės keliuose.

1.8. Apšvietimo įrengimas/atnaujinimas

Riešės seniūnijos teritorijoje gatvių apšvietimo ūkiui išlaikyti ir prižiūrėti sunaudota – 61700,15 Eur, iš kurių 37438,58 Eur elektros energijai, 24261,57 Eur elektros tinklų remontui ir einamajai priežiūrai.

2022 metais taip pat sėkmingai įgyvendinus viešojo pirkimo konkursą, įrengtas dalies Skirgiškių g. apšvietimas Bratoniškių k. II-asis etapas – 130284,23 Eur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naujai įrengta apšvietimo tinklų atkarpa metrais** | **Atnaujinta apšvietimo stulpų (vnt.)** | **Naujai įrengtų apšvietimo stulpų (vnt.)** |
| Skirgiškių g. Bratoniškių k., Riešės sen., Vilniaus r. 2100 metrų |  | 65 |

1.9. Seniūnijos teikiamos viešosios paslaugos gyventojams (svarbiausia informacija, išduoti dokumentai per metus).

Sprendžiant įvairias problemas savo kompetencijos ribose seniūnija vykdo susirašinėjimą su kitomis įstaigomis bei gyventojais:

- išduoda įvairias pažymas gyventojams, patvirtinančias faktinę padėtį;

- priima iš gyventojų prašymus, pareiškimus ir skundus įvairiais klausimais ir nagrinėja juos savo kompetencijų ribose;

- leidžia įsakymus veiklos organizavimo klausimais;

- atlieka Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytus notarinius veiksmus;

- organizuoja seniūnijai priskirtų bendro naudojimo teritorijų, kapinių, kelių, gatvių priežiūrą, bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;

- organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

- organizuoja socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams;

- vykdo kitas pavestas seniūnijos veiklai priskirtas funkcijas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumento pavadinimas** | **2021 - tųjų metų dokumentų skaičius** | **2022-tųjų metų dokumentų skaičius** |
| Leidimai laidoti | 186 | 120 |
| Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį | 66 | 29 |
| Deklaravo gyvenamąją vietą | 979 | 1422 |
| Išregistruota | 38 | 29 |
| Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą | 602 | 651 |
| Atlikta notarinių veiksmų | 23 | 27 |

1.10. Socialinis darbas (svarbiausia informacija, išmokos, dokumentai per metus).

Vykdant prevencinį socialinį darbą buvo lankomi vieniši, pagyvenę, neįgalūs asmenys, dažnai bendrauta telefonu.

2022 m. buvo stengiamasi padėti visiškai nesavarankiškiems asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinė trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė pagalba, tarpininkauta dėl apgyvendinimo globos namuose, užpildyti būtini dokumentai. 6 kartus į metus vidutiniškai virš 200 asmenų iš nepasiturinčių šeimų gaudavo „Maisto banko“ produktus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Išmokų pavadinimas** | **2021-taisiais metais išmokėta arba (ir) skaičius (Eur. arba (ir) sk.)** | **2022-aisiais metais išmokėta arba (ir) skaičius (Eur. arba (ir) sk.)** |
| Išmokos vaikams | 39 | 60 |
| Gauna nemokamą maitinimą | 30 vaikų | 30 vaikų |
| Vienkartinių pašalpų | 21 | 864 |
| Socialinių pašalpų | 8 | 169 |
| Laidojimo pašalpų | 108 prašymai | 86 |
| Parama mokinių reikmenims įsigyti | 30 | 30 |
| **Iš viso:** | 236 | 1239 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumento pavadinimas** | **2021-tųjų metų dokumentų sk.** | **2022-ųjų metų dokumentų sk.** |
| Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinių pašalpų | 21 | 864 |
| Gauta ir registruota prašymų dėl mokinio reikmenų pirkimo ir nemokamo maitinimo | 30 | 30 |
| Gauta ir registruota prašymų dėl išmokų vaikui | 30 | 60 |
| Gauta ir registruota prašymų dėl socialinių paslaugų | 8 | 6 |
| Gauta ir registruota prašymų dėl socialinės pašalpos | 136 | 169 |
| Prašymai dėl maisto produktų | 245 | 250 |
| Gauta ir registruota prašymų dėl vienkartinės pašalpos | 21 | 864 |
| Gauta ir registruota prašymų dėl būsto šildymo kompensacijos | 91 | 617 |

1.11. Žemės ūkis (svarbiausia informacija, įgyvendinti darbai per metus).

2022 metais Riešės seniūnijoje uždeklaruota 2046 ha žemės ūkio naudmenų. Iš jų: 659,26 ha. javų, tame tarpe – 448,48 ha. kviečių. Užpildyta 16 pieno deklaracijų.

Užregistruota gyventojų ūkinių gyvūnų:

• vištų - 2974;

• triušių - 44;

• ančių - 37;

• žąsų – 54;

• kalakutai – 29;

• putpelės – 45;

• bičių šeimų – 539.

Išduota pažymų dėl žemės ūkio veiklos - 4. Užregistruota jaunųjų ūkininkų iki 40-ies metų - 21. Stambiausi seniūnijos ūkininkai: Arūnas Čibiras – 422,51 ha., Ivanas Voitiulevičius – 294,4 ha., Andžej Rakovski – 212,39 ha., Julius Šarmaitis – 121,8 ha., Michal Rakovski – 98,6 ha., Rima Matusevičienė – 83,44 ha.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Darbų pavadinimas** | **2021-tųjų metų skaičius** | **2022-ųjų metų skaičius** | **Pokytis (- +)** |
| Įbraižyti laukai | 1683 | 1648 | -35 |
| Plotas ha | 1960 | 2046 | +86 |
| Priimta paraiškų | 240 | 237 | -3 |
| Atnaujinta valdų | 261 | 263 | +2 |
| Naujai įregistruotų valdų | 9 | 5 | -4 |
| Išregistruotų valdų | 2 | 0 | -2 |

Aplinkos apsaugos srityje administruojant vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumento pavadinimas** | **2021-tųjų metų dokumentų sk.** | **2022-tųjų metų dokumentų sk.** | **Pokytis (- +)** |
| Gauta ir įregistruota prašymų dėl lengvatų už atliekų tvarkymą skyrimo vienišiems, keliems pensinio amžiaus, neįgaliems kartu gyvenantiems asmenims | 187 | 203 | +16 |
| Gauta ir įregistruota prašymų dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą panaikinimo negyvenantiems, nebaigtos statybos objektams | 30 | 39 | +9 |
| Gauta ir įregistruota prašymų dėl naujų mokėtojų ir objektų įtraukimo į atliekų tvarkymo programą | 177 | 178 | +1 |

1.12. Panaudotos KPPP lėšos (įgyvendinti darbai, tikslai, uždaviniai per metus).

2022 m. sėkmingai panaudotos Kelių priežiūros ir plėtros programai skirtos lėšos, iš viso 297736,16 Eur. Nors po kainų indeksavimo pastebimai padidėjo kelių remonto darbų kainos, pavyko įgyvendinti dalį planuotų darbų:

* atnaujinta asfalto danga VL8216 Žvėrališkių g. Didžiosios Riešės k. (ilgis: 517 m, dangos plotis 3,5 m);
* įrengtas 108 m. ilgio 1.2 m pločio šaligatvis Riešės g. D. Riešės k.
* įrengti 7 trapeciniai greičio ribojimo kalneliai Kalino, Dvariškių, Užugriovio, Čimbariškių gyvenvietėse;
* įrengti VL8227 Pavasario g. Didžiosios Riešės k. pagrindai asfaltavimui (ilgis 260 m., dangos plotis 5,5 m. );
* įrengtas VL1590 Neries g. Bratoniškių k. skaldos dangos pagrindas (ilgis 100 m., plotis 4,5 m.);
* įrengta VL9945 Putinų g. Eitminų k. pralaida;
* panaudota 300 valandų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimui ir profiliavimui.

1.13. Panaudotos paramos, visuomenei naudingiems tikslams pasiekti, lėšos (įgyvendinti darbai seniūnijoje, pagrindinė informacija).

2022 metais gyventojai aktyviai dalyvavo programoje pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-85 „Dėl susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims“ patvirtintą tvarkos aprašą. Dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims pagerinta Mėtų g. Didžiosios Riešės k. kelio danga, įrengtas šios gatvės apšvietimas.

1.14. Panaudotos vietos bendruomenių savivaldos programos lėšos (įgyvendinti darbai, tikslai, uždaviniai per metus).

2022 metais Riešės seniūnijoje aktyviai veikianti Trijų ežerų bendruomenė gavo 3113.47 Eur finansavimą viešųjų erdvių atnaujinimui. Raudondvario kaime buvo įrengtos naujos medinės supynės, pontoninis tiltas, buvo nupirktos lentos medinio tilto remontui.

1.15. Seniūnijoje įgyvendinti projektai per metus.

2022 m. buvo aktyviai bendradarbiaujama su Vilniaus rajono savivaldybės administracija dėl ugdymo įstaigų, socialinių paslaugų įstaigų statybų, rekonstrukcijos projektų, dėl Pikeliškių dvaro parko, Raudondvario multifunkcinės sporto aikštelės ir kitų.

Per 2022 metus pavyko įgyvendinti Bratoniškių gyvenvietės pagrindinės gatvės apšvietimo projekto II-ąjį etapą.

2022 metais vyko derliaus šventė Ažulaukėje, eglutės įžiebimas Didžiojoje Riešėje. Šių sėkmingai įvykusių renginių viena iš pagrindinių organizatorių buvo Riešės seniūnija.

1.16. Kultūros, socialinės, sporto, sveikatos įstaigos, bibliotekos, bažnyčios ir kt. (pagrindinė informacija, įgyvendinti darbai per metus).

Riešės seniūnijos teritorijoje yra dvi bibliotekos Ažulaukės ir Pikeliškių kaimuose, į kurias lankytojai ateina su malonumu. Ažulaukės biblioteka įsikūrusi atskiriame pastate, kurio naudingas plotas – 80,1 kv. m., yra atskiras kambarys nedideliems teminiams renginiams organizuoti. Pikeliškių biblioteka įsikūrusi administraciniame pastate. Bibliotekos yra kompiuterizuotos. 2022 metais vyko nemažai teminių parodų, konkursų bibliotekų lankytojams, taip buvo skatinama daugiau domėtis literatūra, skaityti, buvo organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai, susitikimai su gretimų mokyklų mokiniais.

Didžiosios Riešės kaime yra šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia su aktyvia religine bendruomene, kur pamaldos vyksta dviem kalbomis – lietuvių ir lenkų. 2022 metais tikintieji vyko į piligriminę kelionę į Šiluvą, kur Didžiųjų Šiluvos atlaidų metu dalyvavo šv. mišiose lenkų kalba.

Riešės seniūnijos teritorijoje veikia Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, su kuria bendradarbiaujant seniūnijos socialinei darbuotojai pavyko labiausiai to reikalaujantiems, sveikatą praradusiems vietiniams gyventojams teikti slaugos paslaugas.

1.17. Bendruomenės, bendrijos (pagrindinė informacija, įgyvendinti darbai per metus).

2022 metais Riešės seniūnijos teritorijoje aktyviai veikė šios kaimo bendruomenės: Riešės bendruomenė, Trijų ežerų bendruomenė, Pikeliškių kaimo bendruomenė ir Skirgiškių gyventojų asociacija, taip pat Žodiškių kaimo bendruomenė. Aktyviai veikė gyvenamųjų kvartalų įsteigtos bendrijos, aktyviausios iš jų ir jungiančios daugiau gyventojų – „Miglės bendrija“, „Dvariškių centras“, „Paraudondvario alėja“, dvi Didžiųjų Gulbinų gyvenvietės bendruomenės. Taip pat buvo jaučiamas aktyvumas ir sodininkų bendrijose, kurių seniūnijos teritorijoje yra 25 ir kurios vis labiau tampa panašios į nuolatinių gyventojų bendrijas.

Kaimo bendruomenės 2022 metais rengė kultūrinius, sporto renginius teikė siūlymus dėl infrastruktūros gerinimo, aktyviai dalinosi idėjomis. Trijų ežerų bendruomenė rengė tradicinius šachmatų, paplūdimio tinklinio turnyrus.

1.18. Seniūnijos problemos (svarbiausi neįgyvendinti darbai, priežastys, poreikiai per metus).

Nepavyko įgyvendinti visų 2022 metų planuose numatytų pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą planuotų darbų, kuriems pritrūko finansavimo. Nors palyginus su 2021 metais, jis buvo netgi didesnis. Vis dar viena iš opiausių Riešės seniūnijos problemų – didelis kiekis vietinės reikšmės kelių su žvyro danga, kurie sudaro 70 proc. visų kelių. Nemažai kelių turi netinkamą žvyro arba netgi grunto dangą. 2022 metais blogesnių kelių žvyro dangos būklė buvo gerinama, dalyje kelių atnaujintos sankasos, remontuoti kelkraščiai. Bet atsižvelgiant į visą seniūnijos prižiūrimų kelių tinklą, tai nebuvo itin ženklūs remontai. Poreikis yra žymiai didesnis. Daugelyje gatvių eismas tik didėja, nes nuolat auga gyventojų skaičius. Vis dar aktuali problema – žvyro dangos keliai palei tankiai apgyvendintas teritorijas, kur aktyviai vyksta statybos.

Riešės seniūnijoje, išskyrus kelių būklę, yra ir kitų spręstinų problemų. Seniūnijoje trūksta kultūros centro ar dirbtuvių, kur gyventojai neatlygintinai galėtų vystyti savo idėjas, norus, dalyvauti meninėje veikloje. Taip pat yra poreikis viešų poilsio zonų, tinkamai sutvarkytų parkų ir skverų, ypač Didžiosios Riešės gyvenvietėje.

Nuolat didėjant gyventojų skaičiui nuolat aktuali ikimokyklinio, taip pat pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų plėtra Riešės ir kaimyninių seniūnijų teritorijose.

2022 metais sėkmingai tęsėsi Didžiosios Riešės lopšelio-darželio statybos, kurio atidarymas planuojamas 2024 metais. Aktyviai bendradarbiaudama tiek su Vilniaus rajono savivaldybe, tiek su statytojais seniūnija tikisi sėkmingo šio projekto įgyvendinimo.

Labai aktuali problema - vis dar nerenovuota Riešės Šv. Faustino Kovalskos mokykla, be sporto salės, turinti blogesnes sąlygas negu aplinkinių seniūnijų ugdymo įstaigos.

**2.Vilniaus rajono savivaldybės administracijos RIEŠĖS seniūnijos lėšų panaudojimas per 2022 metus.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos kodas** | **Programos tikslo kodas** | | | **Uždavinio kodas** | | **Priemonės kodas** | | **Priemonės  pavadinimas** | **Rezultatai/Vertinimo kriterijai** | **Savivaldybės biudžeto asignavimai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Iš viso** | | | | | | **Pastabos** |
| **Iš savivaldybės biudžeto** | | | | | | **Iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų** | | | | | | **Iš biudžetinių įstaigų įmokų ir pajamų iš mokesčių dalies** | | | | **Iš viso asignavimų** | | | | | | **Kitos lėšos** | | | | | | |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | | | | | | | | | | Skirtos lėšos 2022 m | | Panaudotos lėšos 2022 m. | | | | Skirtos lėšos 2022 m | | | Panaudotos lėšos 2022 m. | | | Skirtos lėšos 2022 m | Panaudotos lėšos 2022 m. | | | Skirtos lėšos 2022 m | | | Panaudotos lėšos 2022 m. | | | Skirtos lėšos 2022 m | | | Panaudotos lėšos 2022 m. | | | Skirtos lėšos 2022 m | | | | Panaudotos lėšos 2022 m. | | |  |
|  | | | | | | | | | | Eur. | | Eur. | | | | Eur. | | | Eur. | | | Eur. | Eur. | | | Eur. | | | Eur. | | | Eur. | | | Eur. | | | Eur. | | | | Eur. | | |  |
| **Ekonominio konkurencingumo didinimo programa (01)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | | | **Sudaryti palankias sąlygas investicijų pritraukimui į rajoną ir gyventojų verslumo plėtojimuisi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 01 | 02 | | | 01 | **Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus rajono infrastruktūros išvystymui** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 01 | 02 | | | 01 | 21 | | Žemės kadastras ir geodezija | |  |  | | |  | | 3010 | | | 3010 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 3010 | | | 3010 | |  |  |  |
| **Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa (02)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | 01 | | **Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo įstaigose** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | 01 | | 01 | **Užtikrinti, kad rajono ugdymo įstaigų tinklas patenkintų gyventojų poreikius** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | 01 | 01 | 18 | | Socialinės apsaugos, kultūros, švietimo rėmimo fondas | |  | | 1000 | | | 1000 | | |  | | |  |  | | | |  | | | 1000 | | | 1000 | | |  | | |  | | | | 1000 | | | 1000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa (03)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 03 | 01 | **Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 03 | **Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 03 | 01 | 03 | 01 | Elektros energijos įsigijimas gatvių apšvietimui ir nuolatinė gatvių apšvietimo tinklų priežiūra seniūnijose | Apšviestos seniūnijos gatvės tamsiu paros metu  (1. D. Riešės k. – Riešės, Molėtų, Parko, Žalioji, Žverališkių, Rožių, Rūtų, Mokyklos, , Koperatyvo, Kaštonų gatvės ir „Miglės“ kvartalas;  2. Raudondvario k. – Liepų alėja;  3. Pikeliškių k.- Dvaro, Pikeliškių, Naujoji, Beržų, Užupio gatvės;  4. Ažulaukės k. – Tylioji, Nemenčinės, Ažulaukės gatvės.  5. Jadvygiškių k.- Jadvygiškių g.  6. Pašilių k.– Pašilių g.  7. Kalino k.-Kalino g.  8. Liubavo k.-Liubavo g  9. Paežerių k.-Paežerių g  10. Šaltoniškių k.-Šaltoniškių g.  11. Purnuškių k.-Sodininkų g ir Purnuškių.gatvės (dalys)  12. Skirgiškių k.-Skirgiškių g.  13.Užugriovio k - Plačioji g  14.D.Gulbinų k.- Sėkmės g. .  15.Pranciškonių vs.-Pranciškonių 7-oji g .atkarpa  16.Bratoniškių k.-Skirgiškių g.) | 192000 | 191984 |  |  |  |  | 192000 | 191984 |  |  | 192000 | 191984 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdymo programa (04)** | | | |
| 04 | 01 | **Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą** | |
| 04 | 01 | 01 | **Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 01 | 01 | 04 | Seniūnijų darbo organizavimas | Vykdoma nuolat | 231800 | 231583 |  |  | 600 | 644 | 232400 | 232227 |  |  | 232400 | 232227 |  |
| 04 | 01 | 01 | 04 | Seniūnijų darbo organizavimas, žemės ūkio funkcijoms vykdyti | Vykdoma nuolat | 23600 | 23263 |  |  |  |  | 23600 | 19018 |  |  | 23600 | 23263 |  |
| 04 | 01 | 02 | **Įgyvendinti Savivaldybei teisės aktais priskirtas valstybines funkcijas** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 01 | 02 | 08 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | Vykdoma nuolat | |  |  | 2500 | 2435 |  | |  | | 2500 | | 2435 | |  | |  | | 2500 | | 2435 | |  |
| **Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa (05)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | **Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 01 | 15 | Miestų ir gyvenviečių tvarkymas |  | 68669 | | 68669 |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 68669 | | 68669 | |  | |
| 05 | 01 | 02 | **Palaikyti rajone švarią aplinką** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 01 | 02 | 05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | Išvežtos biologiškiai suirančias atliekas iš kapinių. | 15000 | 14995 |  |  |  |  | 15000 | 11998 |  |  | 15000 | 14995 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 01 | 02 | 06 | Viešųjų erdvių (kapinių, poilsio zonų ir pan.) tvarkymas seniūnijose | Seniūnijai priklausan-čių kelių priežiūra: greideravimas., sniego valymas esant porei-kiui; nupjauti avariniai medžiai seniūnijos teritorijoje; parkų D.Riešės,Pikeliškių ir Raudondavrio kaimuose sutvarkyta teritorija, šaligatvių šienavimas, gyvūnų gaudymas. | | | 407600 | | 407266 | |  | |  |  | |  | | | 407600 | | 407266 | |  | |  | 407600 | | | 407276 |  | |
| 05 | 02 | **Užtikrinti probleminių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Saugoti ir puoselėti natūralią rajono gamtą |
| 05 | 02 | 02 | **Vykdyti prevencijos priemones siekiant išvengti žalos aplinkai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 02 | 01 | Aplinkos teršimo mažinimo priemonės | | Sosnovskio barsčio naikinimas | 1620 | | 1620 | |  | |  | | |  | |  | 1620 | | 1620 | |  | |  | | | 3016203 | 1620 | | |  |
| 05 | 02 | 03 | **Investicinis projektas** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 05 | 02 | 03 | 01 | Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone | | Sutvarkyti Pikeliškių dvaro sodybos parko želdynus ir vandens telkinius, esančius kultūros paveldo teritorijoje | 2500 | | 2500 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | 2252500 | 2500 | | |  |
| **Socialinės atskirties mažinimo programa (08)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | **Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | **Teikti socialinę paramą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 01 | 01 | 01 | Piniginės socialinės paramos teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas | Vykdoma nuolat | 38700 | 38483 |  |  |  |  | 38700 | 38483 |  | |  | 38700 | | 38483 |  |
| 08 | 01 | 01 | 05 | Žemės ūkio ir stichinių nelaimių rėmimo fondas |  | 3300 | 3300 |  |  |  |  | 3300 | 3300 | |  |  | | 3300 | 3300 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | 01 | 04 | **Padėti bedarbiams grįžti į darbo rinką** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 01 | 04 | 01 | Užimtumo didinimo programos vykdymas | Laikino pobūdžio teritorijos tvarkymo darbai. Darbo ieškančių asmenų skaičiaus mažinimas. |  |  | 9500 | 9416 |  |  | 9500 | 9416 |  |  | 9500 | 9416 |  |

Seniūnas Valdemar Rynkevič

Vyresnioji finansininkė Teresa Taraškevič