**2024-2026 METŲ NEMĖŽIO SENIŪNIJOS KELIŲ (GATVIŲ) REMONTO, TIESIMO REKONSTRAVIMO DARBŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas, kelio (gatvės) Nr. (pradžia ir pabaiga)** | **Darbų rūšis** |  | **Objekto parametrai** | **Metai** | **Pastabos** |
| **Fiksuota pradžia ir pabaiga** | **Ilgis, m** | **Plotis, m** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | VL7171 Kaštonų g., Skaidiškių k. | Kapitalinis remontas Šaligatvio įrengimas | 589784, 6054580 - 590114, 6054473 | 350 | 1,5 | 2024 | Darbai neužbaigti bus biudžeto |
| 2. | VL7165 Kooperatyvo g., Nemėžio k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 587204, 6056629 -587238, 6056708;587159, 6056509 -587066, 6056276 | 344 | 4,5 | 2024 |  2023 m. |
| 3. | VL7150 Pavėsio g., Klonių k. | Paprastas remontas Žvyro dangos įrengimas | 586334, 6055668 - 585931, 6055465 | 503 | 3 | 2023 | Yra poreikis perkelti elektros tinklus |
| 4. | VL7139 Ilgoji g., Kuprioniškių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 585731, 6056717 - 585474, 6057107 | 470 | 4 | 2024 |   |
| 5. | VL7288 Ąžuolyno g., Kuprioniškių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 586182, 6056886 - 586436, 6056782 | 273 | 4,5 | 2024 |   |
| 6. | Sodų g. 33A, Skaidiškių k. automobilių stovėjimo aikštelė | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 589597, 6052889 –589606, 6052850 | ~ 500 m2 | 2024 |   |
| 7. | VL7242 Medaus g., Pakalniškių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 589140, 6058767 - 589056, 6058165 | 650 | 4,5 | 2025 |   |
| 8. | VL7131 Miško g., Nemėžio k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 586596, 6055812 - 586374, 6055659 | 311 | 4,5 | 2025 |   |
| 9. | VL7129 Ryto g., Nemėžio k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 587082, 6055900 - 586756, 6055882 | 326 | 4 | 2025 |   |
| 10. | VL7153 Pupinės g., Kuprioniškių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 586294, 6056835 - 586075, 6056377 | 520 | 4 | 2025 |   |
| 11. | VL7106 Sporto g., Nemėžio k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 587059, 6055591 - 586685, 6055653 | 382 | 4 | 2026 |   |
| 12. | VL7273 Rugiagėlių g., Klonių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 586067, 6055897 - 586062, 6055743 | 200 | 4 | 2026 |   |
| 13. | VL7104, VL7214 V. Sirokomlės g., Nemėžio k., Murlinės k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 586943, 6055222 –585985, 6053389 | 2000 | 4,5 | 2026 |   |
| 14. | VL7223, VL7102 Klebniškių g., Skaidiškių k., Stankutiškių k., Daržininkų k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 588272, 6055431 –589749, 6054599 | 1700 | 4,5 | 2026 |   |
| 15. | Keliukas tarp Sodų g. 15-17, Skaidiškių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 589603, 6052721-589547, 6052721 | 50 | 4 | 2026 |  |
| 16. | VL7101 Vyšnių g., Motiejiškių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 592392, 6055190 –591876, 6054230 | 1150 | 4 | 2026 |  |
| 17.  | VL7208 Prūsų g., Didžiasalio k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 590428, 6056794 –590996, 6056717 | 600 | 4,5 | 2026 |  |
| 18.  | VL7111, VL7112 Dvaro g., Daržininkų k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 587832, 6055827-588222, 6056292 | 650 | 4 | 2026 |  |
| 19. | VL7202 Motiejiškių g., Motiejiškių k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 591799, 6055372 –591354, 6054500 | 1050 | 4 | 2026 |  |
| 20. | VL7116 Pakupečių g., Didžiasalio k. | Kapitalinis remontas Asfaltbetonio dangos įrengimas | 589691, 6056405 –589490, 6056891 | 1000 | 4 | 2026 |  |