

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTISVILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲTIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲUŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

**Sutartis Nr. A56(1) – 928**

**2023-09-29**

**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS**

**2024 M. II KETVIRČIO ATASKAITA**

**E PAKETAS**

1. **BENDROJI DALIS**

##  Techninės priežiūros sutarties duomenys

**Užsakovas:** Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

**Tiekėjas:** UAB „InžinerijosPro“, 301821070

**Sutarties objektas:** Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatviųtiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninėspriežiūros paslaugos: **V pirkimo dalis** – Vilniaus rajono
savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo
(remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**sutarties Nr.** A56(1)-928

**Sutarties registracijos data:** 2023-09-29

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**IV pirkimo dalies sutarties įkainis procentais nuo rangos darbų (be PVM) -** 0,23 proc.

**Techninės priežiūros vadovai:** Algirdas Vepštas

##  Rangovo sutarties duomenys

**Rangovo pavadinimas:** UAB „Kauno tiltai“, 133729589

**sutarties Nr.** A56(1)-652

**Sutarties registracijos data:** 2023-06-19

**Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės**

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**Orientacinė darbų kaina su PVM –** 4 869 068,94Eur.

## 2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ

**2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga**

Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sutarties finansiniai duomenys***  | ***Bendras įvykdymas Eur (PVM)*** |  ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)*** |
| ***Vertė, PVM*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** | ***Eur.*** | ***Proc.*** |
| 0,23 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.2. Rangovo darbų pažanga

Rangovo UAB „Kauno tiltai“ per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. E paketo rangos darbų įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Objekto pavadinimas*** | ***Objekto vertė Eur (su PVM)*** | ***Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios***  | ***Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį*** |
| ***Eur (su PVM)*** | ***%*** | ***Eur (su PVM)*** | ***%*** |
|  | **Paberžės seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Greideriavimas Paberžės sen.  | 17 946,72 | 17 946,72 | 100 | 17 946,72 | 100 |
| 2. | Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas) | 8 979,89 | 8 979,89 | 100 | 8 979,89 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dūkštų seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetoniodangos pažaidų taisymas (duobių remontas) | 3 984,92 | 3 984,92 | 100 | 3 984,92 | 100 |
| 2. | Greideriavimas Dūkštos sen. | 4 094,64 | 4 094,64 | 100 | 4 094,64 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Maišiagalos seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas) | 17 030,29 | 17 030,29 | 100 | 17 030,29 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sūdervės seniūnija** |  |  |  |  |  |
| 1. | Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas) | 49 347,10 | 49 347,10 | 100 | 49 347,10 | 100 |
| 2. | Greideriavimas Sudervės sen. | 5 314,32 | 5 314,32 | 100 | 5 314,32 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |

### 3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / kiti klausimai susiję su rangovo veikla

* 1. **Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:**

 Nebuvo

* 1. **Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:**

 Nebuvo.

* 1. **Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:**

 Nebuvo

* 1. **Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai:**

 Nebuvo

* 1. **Kita informacija:**

 Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:

Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas: