

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2025/01**

2025 m. vasario 3 d.

9:00 val., 305 kab.

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijos pirmininkas: | Vytautas Palevičius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiasis patarėjas, turintis pavaldžių asmenų; |
| Komisijos pirmininko pavaduotojas: | Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriaus vedėjas; |
| Komisijos sekretorė: | Justina Ranceva, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriaus patarėja; |
| Komisijos nariai: | Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriaus vyriausiasis specialistas; |
|  | Matas Duoblys, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriaus vyriausiasis specialistas; |
|  | Raimondas Krečius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriaus vyriausiasis specialistas. |

**POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:**

**SVARSTYTA.** Paraiškų nagrinėjimas.

1. **PRAŠYMAS:** A. B. 2024 m. lapkričio 11 d. prašymas Nr. A34(1)-10848 dėl Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., M. Koperniko g. (Nr. VL7245, ilgis apie 460 m) ruožo asfaltbetonio dangos įrengimo darbų vertės finansavimo.

**NUTARTA:** Komisija, išnagrinėjusi prašymą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijų objektų sąrašą, priėmė sprendimą finansuoti 50 procentų Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., M. Koperniko g. (Nr. VL7245, ilgis apie 460 m) ruožo asfaltbetonio dangos įrengimo darbų vertės pagal Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašą, patvirtintą 2022 m. kovo 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-85 (toliau – Tvarkos aprašas) **su sąlyga**, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijai neatlygintinai bus perduoti Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypai kadastro Nr. 4162/0200:560, 4162/0200:679, 4162/0200:1568.

Gatvės techninio darbo projekto sprendiniai turi būti numatomi laisvoje valstybinėje žemėje arba Vilniaus rajono savivaldybės administracijai priklausiančiame žemės sklype. Pagal esamą situaciją, laisvoje valstybinėje žemėje yra palikta labai mažai vietos gatvės susisiekimo komunikacijų infrastruktūrai įsirengti bei paviršinio lietaus vandens nuvedimo problemai spręsti. Visi projektavimo reikalavimai bus nurodyti projektavimo užduotyje.

Remiantis Tvarkos aprašo 9 p., Pareiškėjas (ar Vilniaus rajono savivaldybės administracijos viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas, jeigu toks yra) parengia gatvės kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Esant poreikiui, Pareiškėjui suteikiamas rašytinis įgaliojimas dėl projektavimo darbų atlikimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vardu. Remiantis Tvarkos aprašo 14 p., Vilniaus rajono savivaldybės administracija finansuoja 50 % projektavimo išlaidų.

Techninio darbo projekto parengimo paslaugą gali atlikti UAB „Kerista“, kuri pagal 2023 m. birželio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimo statybos darbų rangos sutartį Nr. A56(1)-675 vykdo rangos darbus Nemėžio sen. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą, kas rengs kapitalinio remonto techninį projektą, privalės Vilniaus rajono savivaldybės administraciją informuoti raštu.

Gatvės techniniam darbo projektui gavus teigiamą ekspertizės aktą, Pareiškėjas pasirašo darbų atlikimo sutartį. Pareiškėjas privalės pervesti 50 procentų lėšų nuo apskaičiuotų patvirtintoje darbų sąmatoje į Savivaldybės šiam tikslui skirtą sąskaitą pagal pasirašytą darbų atlikimo sutartį.

1. **PRAŠYMAS:** G. M. 2024 m. lapkričio 26 d. prašymas Nr. A34(1)-11322 dėl Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Ežero g. (Nr. VL7402, ilgis apie 180 m) ruožo apšvietimo įrengimo darbų vertės finansavimo.

**NUTARTA:** Komisija, išnagrinėjusi prašymą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijų objektų sąrašą, priėmė sprendimą finansuoti 50 procentų Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Ežero g. (Nr. VL7402, ilgis apie 180 m) ruožo apšvietimo įrengimo darbų vertės pagal Tvarkos aprašą.

Siekdama išvengti projektinių sprendinių sąnaudų kiekių netikslumų, bei užtikrinti sklandesnį darbų organizavimą, Komisija nusprendė šiuo metu rengiamą techninį darbo projektą papildyti gatvės apšvietimo įrengimo projektiniais sprendiniais.

1. **PRAŠYMAS:** V. J. 2024 m. gruodžio 6 d. prašymas Nr. A34(1)-11720 dėl Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Saldenės k., Voveraičių g. (Nr. VL9828, ilgis apie 260 m) ruožo asfaltbetonio dangos įrengimo darbų vertės finansavimo.

**NUTARTA:** Komisija, išnagrinėjusi prašymą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijų objektų sąrašą, priėmė sprendimą finansuoti 50 procentų Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Saldenės k., Voveraičių g. (Nr. VL9828, ilgis apie 260 m) ruožo asfaltbetonio dangos įrengimo darbų vertės pagal Tvarkos aprašą **su sąlyga**, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijai neatlygintinai bus perduoti Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypai kadastro Nr. 4103/0200:5724, 4103/0200:2709, 4103/0200:9072. Taip pat Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipsis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl galimai užgrobtos valstybinės žemės, adresu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Saldenės k., Žemynos g. 1A.

Gatvės techninio darbo projekto sprendiniai turi būti numatomi laisvoje valstybinėje žemėje arba Vilniaus rajono savivaldybės administracijai priklausiančiame žemės sklype. Pagal esamą situaciją, laisvoje valstybinėje žemėje yra palikta labai mažai vietos gatvės susisiekimo komunikacijų infrastruktūrai įsirengti bei paviršinio lietaus vandens nuvedimo problemai spręsti.

Remiantis Tvarkos aprašo 9 p., Pareiškėjas (ar Vilniaus rajono savivaldybės administracijos viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas, jeigu toks yra) parengia gatvės kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Esant poreikiui, Pareiškėjui suteikiamas rašytinis įgaliojimas dėl projektavimo darbų atlikimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vardu. Remiantis Tvarkos aprašo 14 p., Vilniaus rajono savivaldybės administracija finansuoja 50 % projektavimo išlaidų.

Techninio darbo projekto parengimo paslaugą gali atlikti AB „Kauno tiltai“, kuri pagal 2023 m. birželio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimo statybos darbų rangos sutartį Nr. A56(1)-651 vykdo rangos darbus Avižienių sen. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą, kas rengs kapitalinio remonto techninį projektą, privalės Vilniaus rajono savivaldybės administraciją informuoti raštu.

Gatvės techniniam darbo projektui gavus teigiamą ekspertizės aktą, Pareiškėjas pasirašo darbų atlikimo sutartį. Pareiškėjas privalės pervesti 50 procentų lėšų nuo apskaičiuotų patvirtintoje darbų sąmatoje į Savivaldybės šiam tikslui skirtą sąskaitą pagal pasirašytą darbų atlikimo sutartį.

1. **PRAŠYMAS:** R. R. 2025 m. sausio 6 d. prašymas Nr. G-280(4.5 Mr) dėl Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Baltiešos g. (Nr. VL7387, ilgis apie 187 m) ir Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. (Nr. VL7388, ilgis apie 370 m) ruožo asfaltbetonio dangos ir apšvietimo įrengimo darbų vertės finansavimo.

**NUTARTA:** Komisija, išnagrinėjusi prašymą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijų objektų sąrašą, priėmė sprendimą finansuoti 50 procentų Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Baltiešos g. (Nr. VL7387, ilgis apie 187 m) ir Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. (Nr. VL7388, ilgis apie 370 m) ruožo asfaltbetonio dangos ir apšvietimo įrengimo darbų vertės pagal Tvarkos aprašą **su sąlyga**, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijai neatlygintinai bus perduoti Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypai kadastro Nr. 4110/0600:852, 4110/0600:1249 bei bus atidalinti ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijai neatlygintinai perduoti Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypai kadastro Nr. 4110/0600:610, 4110/0600:611.

Gatvės techninio darbo projekto sprendiniai turi būti numatomi laisvoje valstybinėje žemėje arba Vilniaus rajono savivaldybės administracijai priklausiančiame žemės sklype. Pagal esamą situaciją, laisvoje valstybinėje žemėje yra palikta labai mažai vietos gatvės susisiekimo komunikacijų infrastruktūrai įsirengti bei paviršinio lietaus vandens nuvedimo problemai spręsti. Visi projektavimo reikalavimai bus nurodyti projektavimo užduotyje.

Remiantis Tvarkos aprašo 9 p., Pareiškėjas (ar Vilniaus rajono savivaldybės administracijos viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas, jeigu toks yra) parengia gatvės kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Esant poreikiui, Pareiškėjui suteikiamas rašytinis įgaliojimas dėl projektavimo darbų atlikimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vardu. Remiantis Tvarkos aprašo 14 p., Vilniaus rajono savivaldybės administracija finansuoja 50 % projektavimo išlaidų.

Techninio darbo projekto parengimo paslaugą gali atlikti AB „Kauno tiltai“, kuri pagal 2023 m. birželio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimo statybos darbų rangos sutartį Nr. A56(1)-651 vykdo rangos darbus Zujūnų sen. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą, kas rengs kapitalinio remonto techninį projektą, privalės Vilniaus rajono savivaldybės administraciją informuoti raštu.

Gatvės techniniam darbo projektui gavus teigiamą ekspertizės aktą, Pareiškėjas pasirašo darbų atlikimo sutartį. Pareiškėjas privalės pervesti 50 procentų lėšų nuo apskaičiuotų patvirtintoje darbų sąmatoje į Savivaldybės šiam tikslui skirtą sąskaitą pagal pasirašytą darbų atlikimo sutartį.

1. **PRAŠYMAS:** I. V. 2025 m. sausio 15 d. prašymas Nr. G-1986(4.5 Mr) dėl Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Pagudės g. (Nr. VL7334, ilgis apie 148 m) ir Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Bartų g. (Nr. VL7333, ilgis apie 10 m) ruožo asfaltbetonio dangos įrengimo darbų vertės finansavimo.

**NUTARTA:** Komisija, išnagrinėjusi prašymą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijų objektų sąrašą, priėmė sprendimą finansuoti 50 procentų Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Pagudės g. (Nr. VL7334, ilgis apie 148 m) ir Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Bartų g. (Nr. VL7333, ilgis apie 10 m) ruožo asfaltbetonio dangos įrengimo darbų vertės pagal Tvarkos aprašą.

Komisija pritaria asfaltuoti Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Pagudės g. (Nr. VL7334, ilgis apie 148 m) ir Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Bartų g. (Nr. VL7333, ilgis apie 10 m) važiuojamąją dalį 5,0 m pločio.

Remiantis Tvarkos aprašo 9 p., Pareiškėjas (ar Vilniaus rajono savivaldybės administracijos viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas, jeigu toks yra) parengia gatvės kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Esant poreikiui, Pareiškėjui suteikiamas rašytinis įgaliojimas dėl projektavimo darbų atlikimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vardu. Remiantis Tvarkos aprašo 14 p., Vilniaus rajono savivaldybės administracija finansuoja 50 % projektavimo išlaidų.

Techninio darbo projekto parengimo paslaugą gali atlikti AB „Kauno tiltai“, kuri pagal 2023 m. birželio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimo statybos darbų rangos sutartį Nr. A56(1)-651 vykdo rangos darbus Zujūnų sen. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą, kas rengs kapitalinio remonto techninį projektą, privalės Vilniaus rajono savivaldybės administraciją informuoti raštu.

Gatvės techniniam darbo projektui gavus teigiamą ekspertizės aktą, Pareiškėjas pasirašo darbų atlikimo sutartį. Pareiškėjas privalės pervesti 50 procentų lėšų nuo apskaičiuotų patvirtintoje darbų sąmatoje į Savivaldybės šiam tikslui skirtą sąskaitą pagal pasirašytą darbų atlikimo sutartį.

Komisijos pirmininkas Vytautas Palevičius

Komisijos sekretorė Justina Ranceva